## Slide 1
Maturidade e Sucesso
na Indústria da Construção
Qual a relevância de
Sucesso Parcial e Fracasso
para os negócios na I.C. ?
Darci Prado
Falconi - Consultores
Abril 2025

## Slide 2
AGENDA
  INTRODUÇÃO
  ALGUNS RESULTADOS DE PESQUISAS REALIZADAS
  UMA VISÃO NO TEMPO PARA SUCESSO E MATURIDADE (2005 até 2024)
  QUAL A RELEVÃNCIA DE “SUCESSO PARCIAL” E “FRACASSO” PARA OS NEGÓCIOS NA I.C.
  COMO EVOLUIR

## Slide 3
Introdução

## Slide 4
O MODELO: NÍVEIS E DIMENSÕES / CONHECIMENTOS E PRÁTICA
1 AD-HOC
(Pouco conhecido)
3
PADRONIZADO
4
GERENCIADO
5
OTIMIZADO
2
INIICIADO
CONHECIMENTOS
PRÁTICA
MODELO CRIADO EM 2002

## Slide 5
A PESQUISA DE MATURIDADE (desde 2005)
RECONHECIMENTO INTERNACIONAL
www.maturityresearch.com
GRATUITO

## Slide 6
A PARCERIA COM A INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO (I.C.)
  PARCERIA INICIADA EM 2010 (Paulo Safadi Simão)
  PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DIVERSOS (ENIC, COIC, FORUM, etc.)
  FORAM CRIADAS SUBCATEGORIAS UTILIZADAS NOS RELATÓRIOS PUBLICADOS:
    Engenharia (Projetos de Engenharia, ou seja, design para clientes
    Gerenciamento para cliente externo (público ou privado)
    Incorporação imobiliária
    Obras Públicas (inclusive Infraestrutura e Construção Pesada)
    Serviços para Clientes Privados (Construção Industrial e Construção Pesada)
    Montagem de equipamentos & máquinas
    Outros ramos

## Slide 7
ALGUNS RESULTADOS
DE PESQUISAS REALIZADAS

## Slide 8
RESULTADOS 2021 – I.C.
MATURIDADE:
Maturidade: 2,93
64 Organizações
1.600 projetos
COMPOSIÇÃO MÉDIA DA CARTERIA DE PROJETOS
Quantidade média de projetos: 25
Duração média de cada projeto: 13 meses
INDICADORES DE RESULTADOS
Índice de Sucesso:
  Fracasso: 8%
  Sucesso Parcial: 32%
  Sucesso Total: 60%
Atraso médio: 21%
Estouro de custo médio: 16%
Execução média do Escopo: 81%
ESTUDO SOMATÓRIO (2022)
134 Empresas – Obras Industriais
  Fonte: Somatório, Estudo de Mercado - COIC – CBIC – Fev 2022

## Slide 9
DEFINIÇÃO DE SUCESSO (em parceria com CBIC 2010)
9
TIPO | CARACTERÍSTICAS
SUCESSO TOTAL | A obra terminou praticamente no prazo, escopo e orçamento previstos (diferenças insignificantes). O cliente ficou bastante satisfeito com o produto entregue. A empresa obteve o lucro esperado e não existe nenhuma pendência significativa técnica ou judicial ou trabalhista. Não ocorreu nenhum acidente grave durante a obra.
SUCESSO PARCIAL | A obra foi concluída e entregue. No entanto aconteceram fatos comprometedores (atraso significativo e/ou estouro de orçamento significativo) que diminuíram significativamente a rentabilidade da obra; ou existem pequenas pendências técnicas ou judiciais ou trabalhistas que certamente vão reduzir o lucro esperado; e/ou cliente recebeu a obra, porém não ficou satisfeito; e/ou ocorreram acidentes de trabalho, porem a taxa de gravidade dos mesmos permaneceu dentro dos parâmetros estabelecidos.
FRACASSO | A obra não foi concluída ou o atraso e/ou estouro de orçamento foram tão exagerados que a obra deu prejuízo; ou existem pendências técnicas ou judiciais ou trabalhistas bastante significativas que certamente vão tornar a obra deficitária; e/ou cliente não concorda em dar aceite na obra; e/ou ocorreram acidentes graves durante a obra que mancharam a reputação da empresa.
• Incorporação imobiliária
• Serviços (Construção Industrial, Construção Pesada) para clientes da iniciativa privada
• Obras Públicas e de Infra Estrutura (inclusive Construção Pesada) para clientes do setor público

## Slide 10
UM EXEMPLO DE DEFINIÇÃO DE SUCESSO: CBIC & SOMATÓRIO (2022)
  Autoria: CBIC / Somatório
  Fonte: Somatório, Estudo de Mercado - COIC – CBIC – Fev 2022

## Slide 11
PARA
DISTRIBUIÇÃO NOS NÍVEIS DE MATURIDADE PARA A I.C.

## Slide 12
SUCESSO VERSUS NÍVEIS DE MATURIDADE: I.C. (2014 e 2021)
Tamanhos das amostras:
Nível 1: 6 / Nível 2: 20 / Nível 3: 25 / Nível 4: 11 / Nível 5: 2
Tamanhos das amostras:
Nível 1: 11 / Nível 2: 13 / Nível 3: 18 / Nível 4: 17 / Nível 5: 2
  CAUSAS DAS DIFERENÇAS:
  Momentos diferentes (2014 e 2021)
  Tamanho das amostras
  Heterogeneidade (subcategorias)

## Slide 13
ATRASO VERSUS NÍVEIS DE MATURIDADE: I.C. (2014 e 2021)
Tamanhos das amostras:
Nível 1: 6 / Nível 2: 20 / Nível 3: 25 / Nível 4: 11 / Nível 5: 2
Tamanhos das amostras:
Nível 1: 11 / Nível 2: 13 / Nível 3: 18 / Nível 4: 17 / Nível 5: 2

## Slide 14
ESTOURO DE CUSTOS VERSUS NÍVEIS DE MATURIDADE: I.C. (2014 e 2021)
Tamanhos das amostras:
Nível 1: 6 / Nível 2: 20 / Nível 3: 25 / Nível 4: 11 / Nível 5: 2
Tamanhos das amostras:
Nível 1: 11 / Nível 2: 13 / Nível 3: 18 / Nível 4: 17 / Nível 5: 2

## Slide 15
EXECUÇÃO DO ESCOPO DE CUSTOS VERSUS NÍVEIS DE MATURIDADE: I.C.
Tamanhos das amostras:
Nível 1: 6 / Nível 2: 20 / Nível 3: 25 / Nível 4: 11 / Nível 5: 2
Tamanhos das amostras:
Nível 1: 11 / Nível 2: 13 / Nível 3: 18 / Nível 4: 17 / Nível 5: 2

## Slide 16
Uma visão no tempo para
Maturidade e Sucesso
2005 até 2024

## Slide 17
MATURIDADE NA I.C. (2005 até 2024)
  DIFICULDADE: CONSEGUIR PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS PARA RESPONDER AO QUESTIONÁRIO

## Slide 18
SUCESSO NA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO – 2010 ATÉ 2024

## Slide 19
Qual a relevância de
Sucesso Parcial
Fracasso
para os negócios na I.C. ?????

## Slide 20
A PRESENÇA DE “SUCESSO PARCIAL” e “FRACASSO”
  NÃO DÁ PARA IGNORAR: ELES ESTÃO PRESENTES !
Tamanhos das amostras:
Nível 1: 6 / Nível 2: 20 / Nível 3: 25 /
Nível 4: 11 / Nível 5: 2
Tamanhos das amostras:
Nível 1: 11 / Nível 2: 13 / Nível 3: 18 /
Nível 4: 17 / Nível 5: 2
  Fonte: Somatório, Estudo de Mercado - COIC – CBIC – Fev 2022

## Slide 21
O IMPACTO FINANCEIRO
  O IMPACTO FINANCEIRO DE “SUCESSO PARCIAL” E “FRACASSO” DEVE SER AVALIADO PARA CADA PROJETO ENCERRADO:
    Estouro de custos
    Multas
    Ações na justiça
    Etc
IMPACTO NA IMAGEM
SOMENTE EXISTE GESTÃO ONDE TEMOS MEDIÇÃO

## Slide 22
COMO LIDAR COM ISSO?
  O ORÇAMENTO PARA O PRÓXIMO ANO DEVE CONTEMPLAR A EXISTÊNCIA DESTAS ANOMALIAS (Sucesso Parcial e Fracasso)
  AS PROPOSTAS DE NOVOS NEGÓCIOS DEVEM INCLUIR EM SEU VALOR UM PULMÃO PARA COMPENSAR AS ANOMALIAS

## Slide 23
COMO EVOLUIR ?

## Slide 24
A JORNADA DA EVOLUÇÃO NA MATURIDADE
  PODE SER UMA LONGA JORNADA (5 OU MAIS ANOS) DEPENDENDO DO PONTO DE PARTIDA
  https://www.editorafalconi.com/
www.maturityresearch.com

## Slide 25
COMO EVOLUIR?
  IDENTIFIQUE OS VALORES REAIS DE SUCESSO DA SUA ORGANIZAÇÃO PARA OS PROJETOS ENCERRADOS NO ANO ANTERIOR
    CRIE UMA DEFINIÇÃO PARA SUCESSO, CASO AINDA NÃO EXISTIR (veja exemplos no site e nesta palestra)
    QUANTIFIQUE PARA CADA PROJETO ENCERRADO:
      Estouro de custos
      Multas
      Ações na justiça
      Etc
    IDENTIFIQUE AS CAUSAS DAS ANOMALIAS (para “Sucesso Parcial” e “Fracasso”)
  FAÇA A AVALIAÇÃO DA MATURIDADE IDENTIFICANDO AS ANOMALIAS DE GESTÃO
  MONTE E EXECUTE UM PLANO DE CRESCIMENTO COM METAS
IMPACTO NA IMAGEM

## Slide 26
Maturidade e Sucesso
na Indústria da Construção
Qual a relevância de
Sucesso Parcial e Fracasso
para os negócios na I.C. ?
darciprado@falconi.com
Abril 2025